## Slide 1: Assessment de Madurez del Dato
Alpayana · Junio 2026

## Slide 2: Diagnóstico de la madurez actual y roadmap a nivel 4
Diagnosticar nivel actual P3M3 / DAMA-DMBOK
Identificar gaps prioritarios por dimensión
Proponer roadmap de 18 meses
Cuantificar inversión y ROI esperado

## Slide 3: Alpayana hoy está en nivel 2 promedio según DAMA-DMBOK
2.1
Nivel madurez promedio
Escala 1-5 · Target: 4.0 en 18 meses

## Slide 4
DIAGNÓSTICO
Madurez por dimensión DAMA-DMBOK
Dimensión | Actual | Target 18m | Gap
Data Governance | 1.5 | 4.0 | ALTO
Data Quality | 2.0 | 4.0 | ALTO
Data Architecture | 2.5 | 4.0 | MEDIO
Master Data | 2.0 | 3.5 | MEDIO
Data Security | 3.0 | 4.0 | BAJO
Metadata Mgmt | 1.5 | 3.5 | ALTO

## Slide 5
GAPS
3 gaps críticos a cerrar primero
HOY
· Sin data ownership formal
· Calidad medida ad-hoc
· Sin business glossary
· Reportes en silos por área
TARGET 18M
· Data owners por dominio
· SLA de calidad por tabla
· Glossary corporativo vivo
· Capa semántica unificada

## Slide 6
METODOLOGÍA
Roadmap de 18 meses en 4 olas
FASE 1
Quick wins
Q1 · 3 meses
FASE 2
Foundations
Q2-Q3 · 6 meses
FASE 3
Scale
Q4-Q5 · 6 meses
FASE 4
Optimize
Q6 · 3 meses

## Slide 7
ROADMAP
Iniciativas por ola con ROI estimado
Iniciativa | Ola | Inversión | ROI esperado
Data Governance Council | Q1 | $45K | Baseline gobierno
Business Glossary | Q1 | $30K | Reduce ambigüedad 60%
Quality Framework | Q2 | $80K | Reduce errores 40%
Master Data Hub | Q3 | $220K | Single source of truth
Capa semántica | Q4 | $150K | Self-service 3x

## Slide 8: Inversión total estimada del roadmap
$525K
Inversión total 18 meses
ROI proyectado payback 24 meses

## Slide 9
EQUIPO
Equipo del assessment (10 semanas)
Rol | Dedicación | Output
Partner | 20% | QA + sponsor
Manager DAMA | 60% | Lidera assessment
Cons Sr Quality | 100% | Diagnóstico Q1-Q4
Cons Sr Governance | 100% | Diagnóstico G1-G3

## Slide 10
INVERSIÓN ASSESSMENT
USD 95,000 · 10 semanas
Concepto | Honorarios | Hito
Discovery + entrevistas | 25,000 | Sem 3
Diagnóstico DAMA | 45,000 | Sem 7
Roadmap + business case | 25,000 | Sem 10
TOTAL | 95,000 | —
Vigencia 30 días · IGV no incluido

## Slide 11
Empecemos
"No se puede gestionar lo que no se mide. Empezar bien es ganar 6 meses."
— Minsait Data Practice